| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财教育指【2021】2018号综合奖补-北京市铁路第二中学中小幼二批扩班经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市铁路第二中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉劼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13161966036 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 9.5 |  | 9.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9.5 |  | 9.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成南校区食堂一层和夹层监控设备实施的购买和安装任务，保障学校设施正常使用和，为师生服好务。 |  |  |  |  |  | 铁二中南校区食堂一层改造和加盖二层项目的实施，有利于南校区师生正常就餐的要求；有利于改善南校区师生就餐的环境和节约就餐的时间；有利于铁二中整体办学质量和环境的提升，促进学校更快更好的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成南校区食堂一层和夹层监控设备实施的购买和安装任务 |  |  | 执行率95%以上 | 执行率达到100% | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 施工及设备质量符合国家相关标准 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 按时间进度 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金总计9.5万元 |  |  | 9.5万元 | 9.5万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：满足学校师生正常就餐需求，消除安全隐患 |  |  | 创造社会效益 | 创造社会效益 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：广大师生创造一个安全和谐的学习、工作环境，促进学校进一步发展，促进平安校园的建设。 |  |  | 执行率>95% | 执行率100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：创造更多的可持续影响力 |  |  | 执行率>95% | 执行率76% | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：可持续影响力有进步的空间 改进措施：争取创造更多可持续影响力 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生，家长满意度95%以上 |  |  | 满意度>95% | 满意度98% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |