| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 设备类2022年北京市铁路第二中学扩班设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市铁路第二中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉劼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13161966036 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 740.41 |  | 740.41 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 740.41 |  | 740.41 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成办公家具、教室设备设施、厨房设备设施、网络中心设备设施、专业教室设备设施、实验室和准备室设备设施的购买任务。 |  |  |  |  |  | 通过对铁二中北校区实验楼扩班的改造，解决了铁二中小学部和中学部由于扩班改造造成的实验楼整体改造的问题，改善了学校基础设施条件，使得全校师生有一个安全、良好的学习、工作环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成办公家具、教室设备设施、厨房设备设施、网络中心设备设施、专业教室设备设施、实验室和准备室设备设施的购买任务。 |  |  | 执行率95%以上 | 执行率达到100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：解决铁二中小学部和中学部由于扩班改造造成的实验楼整体改造的问题 |  |  | 执行率95%以上 | 执行率达到100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：施工及设备质量符合国家相关标准，并且符合学校实际情况。 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年8月底，完成各项设备设施的采购和施工等工程结算。 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金总计7404066元 |  |  | 7404066元 | 7404066元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：满足学校师生正常运动和教学的使用 |  |  | 创造社会效益 | 完成实验楼改造 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：广大师生创造一个安全和谐的学习、工作环境，促进学校进一步发展，促进平安校园的建设。 |  |  | 执行率>95% | 执行率100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：创造更多的可持续影响力 |  |  | 执行率>95% | 执行率98% | 5 |  | 3 |  | 偏差原因：可持续影响力有进步的空间 改进措施：争取创造更多可持续影响力 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生，家长满意度95%以上 |  |  | 满意度>95% | 满意度98% | 10 |  | 7 |  | 偏差原因：学生及家长实施满意度评价未达到95% 改进措施：更好的完成经费的使用，使家长，学生满意度达到100 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |